**Отчет об исполнении приоритетных республиканских бюджетных инвестиций на 1 января 2018 года**

**Администратор бюджетных программ:**

**501 - Верховный Суд Республики Казахстан**

Периодичность: ежемесячная

Ед. измерения: тыс. тенге

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректиро ванный бюджет на отчетный финансовый год | Сводный план финансирования на отчетный период | Принятые обязательства | Неоплаченные обязательства (гр.12 - гр.14) | Исполнение оплаченных обязательств по бюджетным программам | Отклонение к отчетному периоду (гр.14 - гр.11) | Исполнение оплаченных обязязательств по бюджетным программам к отчетному периоду (гр.14/ гр.11\*100) | Исполнение поступлений бюджета к плану на год (гр.14/ гр.9\*100) |
| ФГ | АБП | Програ мма | Подпр ограм ма | Инвест- проект | по обязательства м | по платежам |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  |  |  | **I. Республиканские инвестиционные проекты - всего** | **1 716 287,0** | **1 396 441,0** | **1 396 441,0** | **1 396 441,0** | **1 396 441,0** | **1 393 255,7** | **364 993,2** | **1 028 262,5** | **-368 178,5** | **73,6** | **73,6** |
| **03** |  |  |  |  | **Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность** | **1 716 287,0** | **1 396 441,0** | **1 396 441,0** | **1 396 441,0** | **1 396 441,0** | **1 393 255,7** | **364 993,2** | **1 028 262,5** | **-368 178,5** | **73,6** | **73,6** |
|  | **501** |  |  |  | **Верховный Суд Республики Казахстан** | 1 716 287,0 | 1 396 441,0 | 1 396 441,0 | 1 396 441,0 | 1 396 441,0 | 1 393 255,7 | 364 993,2 | 1 028 262,5 | -368 178,5 | 73,6 | 73,6 |
|  |  | 001 |  |  | Обеспечение судебными органами судебной защиты прав, свобод и законных интересов граждан и организаций | 1 716 287,0 | 1 396 441,0 | 1 396 441,0 | 1 396 441,0 | 1 396 441,0 | 1 393 255,7 | 364 993,2 | 1 028 262,5 | -368 178,5 | 73,6 | 73,6 |
|  |  |  | 112 |  | Строительство объектов органов судебной системы | 1 716 287,0 | 1 396 441,0 | 1 396 441,0 | 1 396 441,0 | 1 396 441,0 | 1 393 255,7 | 364 993,2 | 1 028 262,5 | -368 178,5 | 73,6 | 73,6 |
|  |  |  |  |  | АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 260 495,0 | 253 963,0 | 253 963,0 | 253 963,0 | 253 963,0 | 253 962,7 | 0,0 | 253 962,7 | -0,3 | 100,0 | 100,0 |
| 03 | 501 | 001 | 112 | 1274000 | Строительство административного здания Жаркаинского районного суда в городе Державинске Акмолинской области (привязка типового проекта) | 260 495,0 | 253 963,0 | 253 963,0 | 253 963,0 | 253 963,0 | 253 962,7 | 0,0 | 253 962,7 | -0,3 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 235 917,0 | 216 748,0 | 216 748,0 | 216 748,0 | 216 748,0 | 215 369,6 | 67,5 | 215 302,1 | -1 445,9 | 99,3 | 99,3 |
|  |  |  |  | 1275000 | Строительство городского суда в г.Текели Алматинской области (привязка ТП РК 3 3С (ШВ) 9С-2.2-2013) | 235 917,0 | 207 548,0 | 207 548,0 | 207 548,0 | 207 548,0 | 207 548,0 | 0,0 | 207 548,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  | 1446000 | Корректировка ПСД на "Строительство городского суда в г.Капшагай Алматинской области (привязка ТП РК 5 ЗРС (IB, IIIB, IVГ)7С-2.2-2010)" | 0,0 | 4 600,0 | 4 600,0 | 4 600,0 | 4 600,0 | 3 844,0 | 0,0 | 3 844,0 | -756,0 | 83,6 | 83,6 |
|  |  |  |  | 1447000 | Корректировка ПСД на "Строительство здания городского суда в г.Есик Енбекшиказахского района Алматинской области. Привязка ТП РК5 ЗРС (IB,IIB,IVГ)-9С-2.2-2011" | 0,0 | 4 600,0 | 4 600,0 | 4 600,0 | 4 600,0 | 3 977,6 | 67,5 | 3 910,1 | -689,9 | 85,0 | 85,0 |
|  |  |  |  |  | ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ | 329 195,0 | 297 892,0 | 297 892,0 | 297 892,0 | 297 892,0 | 297 459,8 | 0,0 | 297 459,8 | -432,2 | 99,9 | 99,9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректиро ванный бюджет на отчетный финансовый год | Сводный план финансирования на отчетный период | Принятые обязательства | Неоплаченные обязательства (гр.12 - гр.14) | Исполнение оплаченных обязательств по бюджетным программам | Отклонение к отчетному периоду (гр.14 - гр.11) | Исполнение оплаченных обязязательств по бюджетным программам к отчетному периоду (гр.14/ гр.11\*100) | Исполнение поступлений бюджета к плану на год (гр.14/ гр.9\*100) |
| ФГ | АБП | Програ мма | Подпр ограм ма | Инвест- проект | по обязательства м | по платежам |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  |  | 1279000 | Строительство здания Жуалынского районного суда по улице Жибек Жолы 17 в селе Б.Момышулы Жуалынского района Жамбылской области | 329 195,0 | 292 392,0 | 292 392,0 | 292 392,0 | 292 392,0 | 292 392,0 | 0,0 | 292 392,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  | 1455000 | Корректировка ПСД на "Строительство административного здания Жамбылского областного суда на 10 составов по ул. Толе би,90 в г. Тараз" | 0,0 | 5 500,0 | 5 500,0 | 5 500,0 | 5 500,0 | 5 067,8 | 0,0 | 5 067,8 | -432,2 | 92,1 | 92,1 |
|  |  |  |  |  | КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 890 680,0 | 593 707,0 | 593 707,0 | 593 707,0 | 593 707,0 | 593 035,2 | 364 925,7 | 228 109,5 | -365 597,5 | 38,4 | 38,4 |
|  |  |  |  | 1280000 | Строительство здания областного суда на 52 состава в г.Караганде | 890 680,0 | 588 707,0 | 588 707,0 | 588 707,0 | 588 707,0 | 588 707,0 | 364 925,7 | 223 781,3 | -364 925,7 | 38,0 | 38,0 |
|  |  |  |  | 1456000 | Корректировка ПСД на "Строительство зданияСатпаевского городского суда" | 0,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 4 328,2 | 0,0 | 4 328,2 | -671,8 | 86,6 | 86,6 |
|  |  |  |  |  | КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ | 0,0 | 4 050,0 | 4 050,0 | 4 050,0 | 4 050,0 | 3 653,8 | 0,0 | 3 653,8 | -396,2 | 90,2 | 90,2 |
|  |  |  |  | 1457000 | Корректировка ПСД на "Разработка рабочего проекта с привязкой типового проекта к местности на строительство здания Сарыкольского районного суда" | 0,0 | 4 050,0 | 4 050,0 | 4 050,0 | 4 050,0 | 3 653,8 | 0,0 | 3 653,8 | -396,2 | 90,2 | 90,2 |
|  |  |  |  |  | ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 0,0 | 7 277,0 | 7 277,0 | 7 277,0 | 7 277,0 | 7 277,0 | 0,0 | 7 277,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  | 1461000 | Корректировка ПСД на "Строительство 2- этажного здания Арысского районного суда, расположенный в микрорайоне "Коктем-2", участок 090, город Арыс, ЮКО (привязка типового проекта)" | 0,0 | 3 188,0 | 3 188,0 | 3 188,0 | 3 188,0 | 3 188,0 | 0,0 | 3 188,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  | 1462000 | Корректировка ПСД на "Строительство двухэтажного здания Тюлькубасского районного суда в селе Т. Рыскулова, по улице Сарыбекова №15, Тюлькубасского района, ЮКО ( привязка типового проекта)" | 0,0 | 4 089,0 | 4 089,0 | 4 089,0 | 4 089,0 | 4 089,0 | 0,0 | 4 089,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 0,0 | 3 620,0 | 3 620,0 | 3 620,0 | 3 620,0 | 3 313,6 | 0,0 | 3 313,6 | -306,4 | 91,5 | 91,5 |
|  |  |  |  | 1458000 | Корректировка ПСД на "Привязка типового проекта здания суда на 3 состава в с.Шарбакты Щербактинского района" | 0,0 | 3 620,0 | 3 620,0 | 3 620,0 | 3 620,0 | 3 313,6 | 0,0 | 3 313,6 | -306,4 | 91,5 | 91,5 |
|  |  |  |  |  | СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 0,0 | 3 750,0 | 3 750,0 | 3 750,0 | 3 750,0 | 3 750,0 | 0,0 | 3 750,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  | 1459000 | Корректировка ПСД на "Строительство здания суда на 3 состава в с. Новоишимское района им. Г. Мусрепова Северо-Казахстанской области" (по ТП РК 3 3С-2.2-2013) | 0,0 | 3 750,0 | 3 750,0 | 3 750,0 | 3 750,0 | 3 750,0 | 0,0 | 3 750,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректиро ванный бюджет на отчетный финансовый год | Сводный план финансирования на отчетный период | Принятые обязательства | Неоплаченные обязательства (гр.12 - гр.14) | Исполнение оплаченных обязательств по бюджетным программам | Отклонение к отчетному периоду (гр.14 - гр.11) | Исполнение оплаченных обязязательств по бюджетным программам к отчетному периоду (гр.14/ гр.11\*100) | Исполнение поступлений бюджета к плану на год (гр.14/ гр.9\*100) |
| ФГ | АБП | Програ мма | Подпр ограм ма | Инвест- проект | по обязательства м | по платежам |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  |  |  | ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 0,0 | 15 434,0 | 15 434,0 | 15 434,0 | 15 434,0 | 15 434,0 | 0,0 | 15 434,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  | 1449000 | Корректировка ПСД на "Строительство здания Зайсанского районного суда Восточно- Казахстанской области" | 0,0 | 3 586,0 | 3 586,0 | 3 586,0 | 3 586,0 | 3 586,0 | 0,0 | 3 586,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  | 1451000 | Корректировка ПСД на "Строительство здания районного суда в с. Бородулиха Бородулихинского района ВКО" | 0,0 | 3 949,0 | 3 949,0 | 3 949,0 | 3 949,0 | 3 949,0 | 0,0 | 3 949,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  | 1452000 | Корректировка ПСД на "Строительство здания Уланского районного суда Восточно- Казахстанской области" | 0,0 | 3 949,0 | 3 949,0 | 3 949,0 | 3 949,0 | 3 949,0 | 0,0 | 3 949,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  | 1454000 | Корректировка ПСД на "Строительство здания Глубоковского районного суда Восточно- Казахстанской области" | 0,0 | 3 950,0 | 3 950,0 | 3 950,0 | 3 950,0 | 3 950,0 | 0,0 | 3 950,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | **Всего:** | **1 716 287,0** | **1 396 441,0** | **1 396 441,0** | **1 396 441,0** | **1 396 441,0** | **1 393 255,7** | **364 993,2** | **1 028 262,5** | **-368 178,5** | **73,6** | **73,6** |

**Руководитель государственного учреждения: ЕЛИБАЕВ К,О,**

ФИО

**Руководитель финансовой службы: БУЛЕКПАЕВА С,К,**

ФИО